# Board nhiệm vụ — Nhóm 1 (trạng thái cuối tuần 1)

Board quản lý trên GitHub Projects/Trello; bản này là ảnh chụp dạng bảng để nộp. Bản máy đọc được: board_nhiem_vu.csv.

| ID | Tuần | Nhiệm vụ | Chính | Dự phòng | Minh chứng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-01 | 1 | Khảo sát NuminaMath: trường, giấy phép, kích thước | TV2 | TV3 | DanhMucNguon.md | Xong |
| W1-02 | 1 | Khảo sát ProofNet | TV3 | TV4 | DanhMucNguon.md | Xong |
| W1-03 | 1 | Khảo sát LeanDojo Benchmark 4 + corpus | TV4 | TV2 | DanhMucNguon.md | Xong |
| W1-04 | 1 | Script khảo sát tự động | TV7 | TV1 | scripts/khao_sat_nguon.py | Xong |
| W1-05 | 1 | Lược đồ v0.1 + sơ đồ | TV1 | TV5 | LuocDo_v0.1.md, hinh/ | Xong |
| W1-06 | 1 | Đề cương 1 trang, phân vai, rủi ro | TV1 | TV7 | DeCuong_1trang.md | Xong |
| W1-07 | 1 | Dựng môi trường Python 3.11 + PySpark 4.0.1 + Java 21 | TV5 | TV6 | requirements.txt | Xong |
| W2-01 | 2 | Script tải snapshot + manifest + checksum | TV7 | TV1 | manifest.json | Chưa làm |
| W2-02 | 2 | Data contract v0.1, thống nhất với Nhóm 2–7 | TV1 | TV7 | data_contract | Chưa làm |
| W2-03 | 2 | Reader 3 nguồn + sample 100–1.000 bản ghi | TV2/3/4 | — | data_sample/ | Chưa làm |
| W3-01 | 3 | Baseline JSONL + Python tuần tự, đo thời gian/dung lượng | TV6 | TV5 | results/raw | Chưa làm |
| W4-01 | 4 | Spark ETL v0.1 + test lược đồ | TV5 | TV6 | tests/ | Chưa làm |
| W5-01 | 5 | 3 cấu hình lưu trữ Parquet/partition/kích thước tệp | TV6 | TV5 | bảng số tệp | Chưa làm |
| W6-01 | 6 | Provenance, catalog, cập nhật gia tăng | TV7 | TV1 | catalog | Chưa làm |
| W7-01 | 7 | Thí nghiệm 10K/100K/toàn bộ × 3 lần | TV6 | TV5 | CSV + biểu đồ | Chưa làm |
| W8-01 | 8 | Ablation + phân tích điểm nghẽn | TV6 | TV7 | bảng ablation | Chưa làm |
| W9-01 | 9 | Release candidate + báo cáo bài báo ngắn | TV1 | Cả nhóm | report | Chưa làm |
| W10-01 | 10 | API dữ liệu cho nhóm khác + demo + bảo vệ | TV1 | Cả nhóm | demo | Chưa làm |